# TỔNG QUAN GIAI ĐOẠN
Phase	Mục tiêu
Phase 0	Define Architecture & Rules
Phase 1	Build Core State System
Phase 2	Build Workflow Engine
Phase 3	Build Agent Runtime
Phase 4	Build Verification Sandbox
Phase 5	Build Governance Layer
Phase 6	Build Memory System
Phase 7	Build Dashboard & Observability
Phase 8	Build Deployment & Operations
Phase 9	Optimization & Autonomous Workflows

# PHASE 0 — SYSTEM DESIGN
# (1–2 tuần)
# Mục tiêu
Xác định:
- luật hệ thống
- workflow chuẩn
- state machine
- data schema
- model responsibilities
- governance rules

# Kết quả cần có
## 1. Architectural Laws
Ví dụ:
rules:
  - no business logic in controller
  - all api require validation
  - critical actions require approval

## 2. Workflow State Machine
NEW
↓
ANALYZING
↓
PLANNING
↓
IMPLEMENTING
↓
VERIFYING
↓
REVIEWING
↓
DONE

## 3. Agent Responsibility Matrix
Agent	Trách nhiệm
Gatekeeper	Routing
Specialist	Coding
Auditor	Review
Mentor	Deadlock solving

## 4. Database Schema Draft
Thiết kế:
- projects
- tasks
- modules
- retries
- audit_logs
- mentor_instructions

# Tech Stack
Thành phần	Tech
Documentation	Markdown
Diagram	Excalidraw / Mermaid
Spec	YAML + JSON

# PHASE 1 — CORE STATE SYSTEM
# (2–3 tuần)
# Đây là phase QUAN TRỌNG NHẤT
Nếu không có state system:
- AI sẽ quên
- workflow sẽ loạn
- retry vô nghĩa

# Mục tiêu
Build:
- project registry
- task registry
- module registry
- retry tracking
- state transitions

# Chức năng cần build
## 1. Project Registry
{
  "project_id": "outfit-ai",
  "status": "ACTIVE"
}

## 2. Module Registry
{
  "module": "auth",
  "status": "IN_PROGRESS"
}

## 3. Task Registry
{
  "task_id": "TASK-001",
  "state": "VERIFYING",
  "retry_count": 1
}

## 4. State Transition Engine
Không cho phép:
DONE → IMPLEMENTING
nếu không có rollback hợp lệ.

# Tech Stack
Thành phần	Tech
Backend	FastAPI
Database	PostgreSQL
ORM	SQLAlchemy
Validation	Pydantic
Queue	Redis

# Output cuối phase
✅ Có API quản lý state
✅ Có workflow transitions
✅ Có retry tracking
✅ Có audit logs cơ bản

# PHASE 2 — WORKFLOW ENGINE
# (2–3 tuần)
# Mục tiêu
Build orchestration thật sự.

# Chức năng
## 1. Workflow Graph
Dùng:
LangGraph

# Workflow ví dụ
receive task
↓
plan
↓
assign
↓
execute
↓
verify
↓
review
↓
done

## 2. Dependency Management
Ví dụ:
recommendation-engine
phụ thuộc:
auth-system

## 3. Escalation Engine
retry > 2
→ ESCALATE

## 4. Takeover Mode
Mentor:
- rewrite
- redesign
- override execution

# Output cuối phase
✅ Workflow chạy end-to-end
✅ Retry & escalation hoạt động
✅ Agent coordination cơ bản chạy được

# PHASE 3 — AGENT RUNTIME
# (2–4 tuần)
# Mục tiêu
Build hệ agent thật.

# Chức năng
## 1. Model Router
if complexity < 3:
    use_flash()
elif complexity < 7:
    use_pro()
else:
    use_qwen()

## 2. Agent Runtime
Build:
- execute_agent()
- retry_agent()
- escalate_agent()
- takeover()

## 3. Prompt Templates
Tách:
- planner prompt
- coder prompt
- reviewer prompt
- mentor prompt

## 4. Context Builder
Agent chỉ đọc:
- task hiện tại
- related modules
- relevant memory
KHÔNG load toàn project.

# Output cuối phase
✅ Agent execution chạy thật
✅ Routing theo complexity
✅ Retry & escalation ổn định

# PHASE 4 — VERIFICATION SANDBOX
# (2–3 tuần)
# Đây là phase reliability

# Mục tiêu
Không tin AI.
Chỉ tin execution result.

# Chức năng
## 1. Docker Sandbox Manager
Build:
- create container
- mount repo
- run tests
- capture logs
- destroy container

## 2. Verification Pipeline
lint
↓
unit test
↓
integration test
↓
build
↓
security scan

## 3. Exit Code Validation
exit code = 0
→ VERIFIED

## 4. Rollback Engine
Nếu fail:
- revert branch
- restore snapshot

# Tech Stack
Thành phần	Tech
Containers	Docker
OS	Ubuntu
CI	GitHub Actions
Logs	Loki

# Output cuối phase
✅ AI code chạy được thật
✅ Có rollback
✅ Có deterministic verification

# PHASE 5 — GOVERNANCE LAYER
# (2 tuần)
# Đây là phase "AI discipline"

# Chức năng
## 1. Confidence Engine
Confidence =
(T × 0.35)
+
(L × 0.15)
-
(P × 0.20)
+
(A × 0.30)

## 2. Architectural Law Engine
Kiểm tra:
- clean architecture
- validation
- forbidden patterns

## 3. Cost Governor
Theo dõi:
- token usage
- mentor calls
- retry loops

## 4. Risk Classification
Risk	Action
LOW	auto approve
HIGH	require audit
CRITICAL	require human approval

# Output cuối phase
✅ Governance thật sự
✅ AI bị ràng buộc bởi luật
✅ Cost optimization hoạt động

# PHASE 6 — MEMORY SYSTEM
# (2–3 tuần)
# Đây là phase "organizational learning"

# Chức năng
## 1. Instruction Ledger
Lưu:
- mentor advice
- failed patterns
- architecture decisions

## 2. Semantic Retrieval
Workflow:
new task
↓
search memory
↓
reuse solution

## 3. Decision History
Ví dụ:
decision:
  use redis pubsub
reason:
  websocket scaling

# Tech Stack
Thành phần	Tech
Vector Search	pgvector
DB	PostgreSQL
Embeddings	OpenAI / BGE

# Output cuối phase
✅ AI nhớ workflow cũ
✅ Giảm mentor cost
✅ Reuse solutions

# PHASE 7 — DASHBOARD & OBSERVABILITY
# (2–3 tuần)
# Đây là phase visibility

# Chức năng
## Dashboard hiển thị
Metric	Ý nghĩa
Current tasks	Agent đang làm gì
Confidence	Task ổn không
Retry count	Có loop không
Mentor calls	Cost
Failures	Bottleneck
Workflow graph	Trạng thái hệ thống

# Tech Stack
Thành phần	Tech
Frontend	Next.js
Styling	Tailwind
Charts	Recharts
State	Zustand

# Monitoring Stack
Thành phần	Tech
Metrics	Prometheus
Logs	Loki
Visualization	Grafana
Tracing	OpenTelemetry

# Output cuối phase
✅ Quan sát toàn hệ thống
✅ Debug workflow dễ
✅ Theo dõi cost & reliability

# PHASE 8 — DEPLOYMENT & OPERATIONS
# (2–3 tuần)
# Mục tiêu
AI deploy thật.

# Chức năng
## 1. Staging Deployment
AI tự:
- build image
- deploy staging
- verify staging

## 2. Production Approval
Critical tasks:
cần human approval

## 3. Rollback Strategy
Nếu deploy fail:
- auto rollback
- notify user

# Tech Stack
Thành phần	Tech
Container Orchestration	Docker Compose / Kubernetes
CI/CD	GitHub Actions
Reverse Proxy	Nginx
Cloud	AWS / Hetzner / GCP

# Output cuối phase
✅ Autonomous staging deploy
✅ Safe production deploy
✅ Rollback automation

# PHASE 9 — OPTIMIZATION & AUTONOMY
# (Liên tục)
# Mục tiêu
Tăng:
- autonomy
- speed
- reliability
- scalability

# Chức năng
## 1. Multi-project orchestration
AI quản lý nhiều project cùng lúc.

## 2. Self-improving workflows
Mentor tối ưu:
- prompts
- routing
- governance

## 3. Autonomous refactoring
AI:
- detect tech debt
- suggest cleanup
- optimize architecture

# MVP THỰC SỰ CỦA BẠN
Không phải:
AI build startup
Mà là:
AI hoàn thành 1 task kỹ thuật
theo workflow có governance
Ví dụ:
"Tạo auth module"
và hệ thống:
- tự chia task
- tự code
- tự test
- tự review
- tự update state
Nếu làm được ổn định:
→ bạn đã xây được nền móng cực mạnh rồi.

# THỨ TÔI KHUYÊN BẠN LÀM NGAY
# Tuần này
## 1. Setup repo monorepo
Ví dụ:
/apps
/services
/agents
/governance
/memory
/dashboard

## 2. Build PostgreSQL schema
Ưu tiên:
- tasks
- projects
- modules
- audit_logs

## 3. Build workflow state machine
Cho chạy được:
NEW → DONE

## 4. Build ONE end-to-end workflow
Ví dụ:
"Tạo CRUD user"
để:
- agent code
- sandbox test
- verify
- update state

# ĐỪNG làm ngay
❌ autonomous deploy toàn quyền
❌ full AGI orchestration
❌ 100 agents
❌ self-modifying infra
❌ production auto-delete

# Ưu tiên đúng thứ tự
State
→ Workflow
→ Verification
→ Governance
→ Memory
→ Optimization
Đây là thứ tự thực tế nhất để build hệ thống này thành công.